Roadmap 2026-2030

BOZZA 20 MAGGIO 2026

Introduzione

La Roadmap (2026-2030) contiene le iniziative di interesse nazionale raccolte nella forma di progetti, definiti secondo la metodologia di Project Management e le linee guida di cui alla norma UNI ISO 21500.

Si compone di due sezioni, la prima contenente l’elenco di tutti i progetti e l’altra composta dalle relative schede di progetto. La seconda sezione non viene pubblicata e si divide in due parti, una ad accesso motivato, e l’altra, afferente ad aspetti di security, gestita secondo le norme di riservatezza.

Le schede di progetto sono presentate da chi ha interesse ed inviate ad Enac al seguente indirizzo  mobilita.innovativa@enac.gov.it riportando in oggetto “PSN AAM _ Proposta di Progetto”. Se destinata alla parte “classificata” dovrà essere consegnata a mano all’Ufficio NATO-UE, Palazzo dell’Aviazione Civile, Viale Castro Pretorio 118.

Le schede di progetto ricevute sono valutate per ammissibilità dal Comitato di Esperti ENAC. Per essere ammissibili le schede devono essere redatte utilizzando il modulo sottostante e compilate in tutte le loro parti, ivi compresi il nome del responsabile, il cronoprogramma (Gant), le risorse umane (in termini di Full Time Equivalent (FTE)), economiche e strumentali necessarie.

I progetti complessi, articolati in sotto progetti, devono comprendere le schede progetto di ciascuna sotto attività.

I progetti ammissibili sono quindi aggregati fra di loro dal sopracitato comitato e pubblicati periodicamente. Tipicamente sono attese due revisioni della roadmap all’anno.

Il Comitato di Esperti Enac monitora lo stato di avanzamento della roadmap.

Inserire logo del proponente

MODULO SCHEDA PROGETTO

| Progetto*: |  | Descrizione*: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Segmento*: |  |  |  |  |  |
| Titolare*: |  |  |  |  |  |
| Contributori: |  |  |  |  |  |
| Target*: |  |  |  |  |  |
| Risorse umane (FTE)* |  |  |  |  |  |
| Risorse economiche e strumentali |  |  |  |  |  |
| Data inizio*: aaaa |  | Data completamento prevista*: aaaa |  |  |  |
| Gantt* |  |  |  |  |  |
| No. | Descrizione |  | Deliverable | Da - A | Titolare / Contributori |
| 1 | Inserire descrizione |  | Inserire deliverable | Q aaaa – Q aaaa | Titolare: Contributori: |
| 2 | // |  | // | // | // |
| n. | // |  | // | // | // |

* Campi obbligatori

Sezione I
Elenco Progetti

- REGOLAZIONE

- Semplificazione delle procedure autorizzative SAIL I/II

Segmento: Aerial operations

Descrizione: Adottare metodi alternativi e procedure efficaci in ambiente dichiarativo

Target: Ottimizzare i tempi procedimentali

Titolare: ENAC

Contributori: EASA.

Inizio e durata progetto: 2026 – 2027

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

xxx

- TECNOLOGIA E SVILUPPO INDUSTRIALE

- Piattaforme AI e Pianificazione operativa Predittiva

Segmento: Aerial operations / Air Services

Descrizione: Promozione di software IA per elaborazione layer informativi e supporto alla navigazione anche con soluzioni di VR/AR (Virtual Reality/Augmented Reality).

Target: Ottimizzare i tempi procedimentali, Sviluppo di nuovi tool e plug-in per HyperTwin.

Titolare: ENAC

Contributori: DTD, Distretti digitali, Start-up IA

Inizio e durata progetto: 2026 – 2028

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

xxx

- INFRASTRUTTURE E SPAZIO AEREO

- Aggiornamento Regulatory Framework delle infrastrutture destinate ai VCA

Segmento: Air services

Descrizione: 	Sub-progetto 1_Revisione dell'attuale quadro regolatorio per i vertiporti

Sub-progetto 2_Implementazione del quadro regolatorio del CNVVF in 	materia di infrastrutture destinate alla AAM

Sub-progetto 3_Implementazione di requisiti per i vertiporti in 	elevazione

Sub-progetto 4_Implementazione dei requisiti per le infrastrutture off-	shore

Target: Modifica del quadro regolatorio ENAC

Titolare: ENAC

Contributori: CNVVF, gestori aeroportuali e gestori delle sandboxes

Inizio e durata progetto: 2026 – 2030

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Definizione dei requisiti applicabili ai droneports/dronepads

Segmento: Aerial operations / Air services

Descrizione: Indicazioni Tecniche Operative/Regolamento per i droneports/dronepads

Target: Implementazione del quadro regolatorio ENAC

Titolare: ENAC

Contributori: gestori aeroportuali e gestori delle sandboxes

Inizio e durata progetto: 2026 – 2030

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Definizione di requisiti applicabili a infrastrutture ad uso condiviso elicotteri/VCA

Segmento: Air services
Descrizione: Verificare l’utilizzo condiviso delle infrastrutture esistenti tra mezzi dell’aviazione generale ed elicotteri, con i VCA 
Target: verificare se un'infrastruttura destinata ad un utilizzo promiscuo elicotteri/VCA necessita di requisiti specifici
Titolare: ENAC
Contributori: gestori aeroportuali e gestori delle sandboxes
Timeline (inizio e durata progetto): 2026 – 2030

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Analisi della compatibilità dei vertiporti nell’attuale quadro regolatorio

Segmento: Air services

Descrizione: implementazione, condivisione e pubblicazione delle Indicazioni Tecnico Operative per integrare la UAM negli strumenti di pianificazione territoriale (PUMS)

Target: pubblicazione delle Indicazioni Tecnico Operative al fine di integrare la AAM negli strumenti di pianificazione Piano Urbano di Mobilità Sostenibile

Titolare: ENAC

Contributori: Gestori aeroportuali

Timeline (inizio e durata progetto): 2026 – 2028

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

xxx

- ACCETTAZIONE PUBBLICA E SOSTENIBILITA’

- Razionalizzazione dei protocolli d’intesa ENAC e Enti/Istituzioni dello Stato.

Segmento: Aerial operations / Air services

Descrizione: Razionalizzare gli accordi tecnici fra ENAC e gli Enti/Istituzioni dello Stato.

Target: Uniformare gli accordi alla policy ENAC

Titolare: ENAC

Contributori: Municipalità, Regioni e Operatori di Stato.

Inizio e durata progetto: 2026 - 2030

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Consapevolezza regolamentare della comunità

Segmento: Aerial operations

Descrizione: Migliorare la conoscenza dei regolamenti della community italiana.

Target: Elevare il livello di consapevolezza di tutti gli attori

Titolare: ENAC

Contributori: Ministero Istruzione, Osservatorio, Società di Consulenza

Inizio e durata progetto: 2026 – 2030

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

xxx